## Slide 1
引领AI团队
长任务协作的五大习惯
基于 Gabriel Chua 协作方法论
OpenAI Codex DX Engineer
1

## Slide 2
AI编码协作方法论
2
AI编码工具已能连续运行数天
但目标漂移仍是核心难点
能力已具备
▪ 连续运行数小时至数天
▪ 长任务执行能力已落地
▪ 支持持续发现新信息
核心挑战
▪ 多日迭代中频繁偏离目标
▪ 缺乏系统性协作方法论
▪ 从"启动AI"到"管理AI"的转型
89万
Gabriel Chua 文章全网浏览量，验证方法论行业需求
来源: 《Collaborating with Codex on Long-Running Tasks》

## Slide 3
AI编码协作方法论
3
这套方法适用于复杂项目
◆
持续涌现新信息
项目推进中不断有新发现，需要调整方向
◇
多块并行工作
涉及多个独立模块，可并行推进
●
多环境验证
需要从不同环境获取验证证据
⚠ 不适用于：简单、一次性的编码任务

## Slide 4
AI编码协作方法论
4
三锚点闭环
目标锚定
持久Goal + GOALS.md
证据验收
完成所需证据 + 里程碑审计
状态外置
简报 + 仪表盘
闭环逻辑：目标锚定 → 委派执行 → 证据验收 → 状态外置 → 循环

## Slide 5
AI编码协作方法论
5
习惯一
让AI自主规划并维护路线图
① 对话口述需求
↓
② 引导AI持续提问
↓
③ 生成初版计划
↓
④ 设定持久Goal
↓
⑤ 写入GOALS.md
↓
⑥ 随项目推进动态更新
关键机制
▪ GOALS.md 动态更新
▪ 按里程碑组织内容
▪ 同一时刻仅一个活跃Goal
▪ 记录目标产出
▪ 记录当前工作范围
▪ 记录重要决策
▪ 记录已知阻塞
▪ 记录完成所需证据
SO WHAT：早期需求高度灵活，无需提前撰写正式规格文档

## Slide 6
AI编码协作方法论
6
习惯二
主线程仅负责全局协调，不陷入实现细节
主线程
目标 / 约束 / 决策 / 状态
子agent A
任务1执行
子agent B
任务2执行
独立thread
完整历史留存
SO WHAT：协调者不被细碎逻辑占用，并行工作可独立追溯

## Slide 7
AI编码协作方法论
7
习惯三
每个里程碑完成后先审计路线图，再review代码
路线图审计5项检查
□ 里程碑是否真的完成
□ 下一个目标是否合理
□ 是否遗漏里程碑
□ 新证据是否需要调整工作顺序
□ "完成定义"是否仍然成立
代码review要点
▪ 登录流程实现后
发现token存储错误
▪ 浏览器端验证缺失
▪ 远程测试无法覆盖
的隐藏问题
▪ 两项审计完成后再
激活下一里程碑
SO WHAT：修正路线偏差 + 发现隐藏缺陷，两项完成后再推进

## Slide 8
AI编码协作方法论
8
习惯四
本机专属测试交由"本地线程"执行
远程线程
协调全局
委派任务
验收结果
同步
本地线程
登录态测试
本地凭据验证
Xcode / iOS测试
远程任务可等待本地设备就绪后继续执行
SO WHAT：远程/本地能力解耦，仅必要时调用本地资源

## Slide 9
AI编码协作方法论
9
习惯五
通过简报和仪表盘同步全局进度
极简三段式汇报
▪ What's done
(已完成)
▪ What's next
(下一步)
▪ Any blockers
(有无阻塞)
可推送至Slack
progress-dashboard
仪表盘展示：
▪ 活跃目标
▪ 已完成里程碑
▪ 证据清单
▪ 阻塞项
▪ 决策记录
可部署为公开站点
随时远程查看
SO WHAT：随时掌握全局状态，降低长周期项目上下文重建成本

## Slide 10
AI编码协作方法论
10
核心结论
AI模型负责产出智能能力
人类开发者的核心价值
是引导这份智能始终锚定统一目标，
沿着验证过的证据稳步推进。
三点边界
1. 非官方定论 — OpenAI工程师个人实践总结
2. 需适配 — 其他工具需找对应替代功能
3. 自定义约定 — GOALS.md等需用户与AI共同建立

## Slide 11
AI编码协作方法论
11
参考资源
▪ 原文推文
Gabriel Chua《Collaborating with Codex on Long-Running Tasks》
x.com/gabrielchua/status/2074505300766568563
▪ 作者主页
Gabriel Chua — OpenAI Codex DX Engineer
x.com/gabrielchua
▪ Codex开源仓库
github.com/openai/codex