## Slide 1
A METHODOLOGY FOR LONG-HORIZON AI COLLABORATION
AI 长周期任务
协作方法论
从实验验证到实操框架
真正的问题不是「能跑多久」，
而是「怎么让它不跑偏」。
OpenAI 内部实践 · Derrick Choi × Gabriel Chua
01 / 18

## Slide 2
25 小时连续运行，从空仓库构建真实可测试的设计工具
Derrick Choi · GPT-5.3-Codex · Extra High 推理级别
25h
连续运行时间
13M
消耗 tokens
30k
生成代码行数
10
核心功能模块
CORE FINDING · 核心发现
这不是「模型变聪明了」的简单升级。
真正的变化是：Agent 能保持更长时间的连贯性，
端到端完成更大的工作块，
并且在出错时能恢复而不丢失主线。
02 / 18

## Slide 3
真实案例：用这套方法论构建出「语音工作站」
桌面端语音工具 · 围绕练 / 写 / 记 三大能力
练
8 种场景训练
自由训练 · 材料讲解
汇报演练 · 话题展开
会议发言 · 沟通说服
面试模拟 · 即兴表达
场景化表达训练
从即兴到结构化
写
5 种成文类型
报告：结构化分析
方案：目标 + 路径 + 风险
邮件：可直接发送
汇报稿 · 日志
口述 → 确认转写
→ AI 生成正式文档
记
会议纪要
议题拆分 · 讨论要点
决议 · 待办事项
未决问题追踪
录制会议
→ AI 自动提取
TRAINING OUTPUT · 训练产出
词库分析（填充词/犹豫词/笼统词/情绪词）· 表达力报告 · 逐句改写建议 · 教练观察
03 / 18

## Slide 4
长时间运行的关键不是巨大的 prompt，而是循环结构
Agent Loop 六步循环（顺时针）
01
Plan
规划
02
Edit
编辑
03
Run Tools
运行测试
04
Observe
观察
05
Repair
修复
06
Update
更新
Agent
Loop
harness 提供结构化上下文（repo / 文件树 / diffs）+ 强制「完成条件」流程
04 / 18

## Slide 5
循环让 AI 像真人一样工作
三个通俗收益
01
看到真实结果
不是猜哪里错了
而是看到实际报错
举个例
跑完测试，
直接看到哪行错了
02
状态存得久
不依赖短期记忆
写在文件里
举个例
关掉笔记本，
下次打开进度还在
03
随时能改方向
发现走错了
能回头不丢进度
举个例
某模块实现错了，
回滚不影响其他
这套「循环 + 文件存档」让 AI 比在普通聊天窗口里更靠谱
05 / 18

## Slide 6
AI 人机协作的 5 个习惯，构成长周期任务的完整框架
下面 5 页展开每个习惯
1
自主规划
+ GOALS.md
对话启动
路线图锚定
2
主线程
只做协调
委派 + 评估
不陷入细节
3
里程碑审计
+ review
计划还对吗？
代码质量够吗？
4
本机测试
分工
远程跑绝大多数
本机专属校验
5
简报 +
仪表盘
三段式汇报
可视化仪表盘
下面 5 页（P7-P11）每页展开一个习惯的具体做法
06 / 18

## Slide 7
跳过 /plan 模式，先对话；用 GOALS.md 锚定持久目标
习惯 1 · 让 AI 自主规划并维护路线图
CORE LOGIC
用对话启动，用文件锚定
· 保持灵活性：早期想法不必写成规格文档
· 让它采访你：识别缺口，转化为可执行计划
· 设置 Goal：综合上下文设定持久目标
· 持续迭代：新发现可能改变里程碑范围
KEY · 关键约束
只有一个 Goal-mode 目标同时激活
里程碑完成后更新 GOALS.md，激活下一个
继续工作
GOALS.md · 路线图文件
MILESTONE TEMPLATE
里程碑结构：
状态（进行中 / 待开始 / 已完成）
目标产出（具体交付物）
工作范围（任务清单）
重要决策（描述 + 原因）
已知阻塞
完成证据（测试 / 审查 / 演示）
PLUS
+ 决策日志（日期 / 决策 / 原因 / 影响）
07 / 18

## Slide 8
主线程只做协调，不陷入实现细节
习惯 2 · 目标 / 约束 / 决策 / 状态
MAIN THREAD
主线程（协调者）
委派任务
Worker A · 功能实现
读代码、尝试方法、
追踪失败的测试
Worker B · 代码审查
检查实现质量、
发现 token 存储问题
Worker C · 测试验证
跑 tests、代码审查、
环境校验
GOALS.md
路线图更新
决策 + 阻塞记录
Documentation.md
状态日志
证据归档
主线程只需：worker 学到了什么 / 什么变了 / 证据是什么 / 下一步做什么
委派可用 subagent 或独立 thread（有完整历史可回溯）
08 / 18

## Slide 9
里程碑后先审计路线图，再 review 代码
习惯 3 · 双重验证：计划还对吗？代码质量够吗？
路线图审计 5 问
Q1
里程碑真的
完成了吗？
Q2
下一个目标
还是对的吗？
Q3
有遗漏的
里程碑吗？
Q4
新证据是否
调整了顺序？
Q5
完成定义
还成立吗？
双轨验证 · TWO-TRACK VALIDATION
路线图审计
发现：没人用真实登录浏览器测过
→ 缺失的浏览器验证
同步 /review
发现：token 存储方式不对
→ 即使远程测试通过
更新 GOALS.md → 委派 token 修复 → 添加缺失的浏览器验证 → 才激活下一个里程碑
09 / 18

## Slide 10
远程（UU）跑绝大多数，本机只做环境依赖的专属校验
习惯 4 · UU 远程优先 + 本地专属校验
01
UU 远程 Worker
实现功能
跑在远程实例
02
远程测试
测试通过
单元/集成测试
03
本地线程
环境校验
专属环境验证
04
发现 Bug
回传远程
环境相关问题
05
远程修复
UU 远程
回到步骤 01
循环回到 UU 远程
LOCAL SCENARIOS · 需要本机的场景
登录态浏览器
· 本地凭据
· Xcode
· macOS 权限
· iOS 模拟器
项目保持远程优先（UU），电脑只在需要时加入
远程线程可检查本地是否可用
10 / 18

## Slide 11
三段式汇报 + 可视化仪表盘
习惯 5 · 用简报和仪表盘同步全局进度
THREE-SEGMENT REPORT · 三段式汇报
01
What's done
已完成什么
每次状态变化时输出
02
What's next
下一步是什么
像每小时一次的站会
03
Any blockers
有无阻塞
或「无」
DASHBOARD · 可视化仪表盘（progress-dashboard.html）
01
当前活跃目标
正在推进的里程碑
+ 已完成里程碑
02
证据状态
测试 / 审查 / 演示
验证完成度
03
阻塞项
当前阻塞 + 决策记录
最近更新时间
Codex 可将仪表盘部署为 Site，保持远程可访问
几小时后回来，无需读取每个 worker thread 就能理解项目状态
11 / 18

## Slide 12
方法论的四个核心共识
能力基础 + 协作流程 = 人机协同方法论
01
持久 Goal
为 AI 提供
不会漂移的锚点
Goal + GOALS.md
02
里程碑审计
为项目设置
多层验收关卡
里程碑审计 + /review
03
状态外置
避免信息仅存在于
线程上下文
文件 + 仪表盘
04
持续验证
每个里程碑都检查
不是最后才检查
tests + review
能力是地基（能跑 25 小时），协作流程是建筑（怎么不翻车）
12 / 18

## Slide 13
核心骨架不依赖特定工具，是 AI 时代的新型项目管理模式
跨工具通用
4 CORE SKELETONS · 核心骨架
路线图锚定
GOALS.md
里程碑验收
审计 + review
远程本地分工
多 session 支持
状态外置
简报 + 仪表盘
TOOL MAPPING · 工具对应
Codex 能力
Claude Code 对应
Cursor 对应
/goal（持久目标）
CLAUDE.md + memory
.cursorrules
Subagent（委派）
Agent tool
多文件 + terminal
/review（代码审查）
独立对话 + review
独立对话 + 审查
Computer Use（本机）
本地 terminal
本地 terminal
13 / 18

## Slide 14
可复制的长周期项目启动 Prompt
6 段核心指令（左原文 / 右解读）
启动 Prompt · 中文版
这是一个长周期项目。
先采访我，让我口述想法和约束，
然后转化为初步计划。
创建 GOALS.md 作为共享路线图，
按里程碑组织。
同时只维护一个活跃目标。
把实现委派给 subagent 或新线程。
每个里程碑后审计路线图，
审查代码实现。
只汇报：已完成 / 下一步 / 阻塞。
没有证据，不宣布完成。
WHAT IT MEANS · 中文解读
01 Coordinate → 声明长周期项目
02 Interview → 先采访后计划，别直接动手
03 GOALS.md → 创建共享路线图
04 One objective → 单目标同时激活
05 Delegate → 委派给 subagent
06 Audit → 每里程碑后审计
07 Report → 只汇报 done/next/blockers
08 No evidence → 没证据不宣布完成
USE IT · 使用方式
复制到新对话开头，
AI 自动进入「协调者」模式
14 / 18

## Slide 15
GOALS.md 路线图模板 + 三段式进度汇报模板
两个可直接复制的结构化模板
GOALS.md · 每个里程碑需记录
项目目标
一句话描述最终交付物 · 当前状态
M1：[里程碑名称]
状态：进行中
目标产出：[具体交付物]
工作范围：[任务清单]
重要决策：[描述 + 原因]
已知阻塞：[阻塞描述]
完成证据：[测试 / 审查 / 演示]
PROGRESS REPORT · 进度汇报模板
01
What's done
已完成什么
每次状态变化时输出
02
What's next
下一步是什么
像每小时一次的站会
03
Any blockers
有无阻塞
或「无」
+ 证据区：测试结果 / 审查结论 / 演示截图
15 / 18

## Slide 16
不会带团队，你就自己干到死
管理学金句· AI 时代同样成立
当开发者从「亲自写代码」
转向「带 AI 团队」
不会带 AI 团队
只能自己写代码到死
过去：亲自写代码的执行者
现在：带领 AI 团队的技术负责人
关注目标、里程碑、验收标准
设计验证流程让 AI 自动执行
多 worker 并行协调
16 / 18

## Slide 17
持久锚点 + 验收关卡 + 状态外置
长周期协作底层三要素
01
持久锚点
Goal + GOALS.md
为 AI 提供不会漂移的目标
里程碑完成后更新 GOALS.md
02
验收关卡
里程碑审计 + review
多层验证防止偏差累积
每个里程碑都检查，不是最后才检查
03
状态外置
简报 + 仪表盘
项目状态不依赖线程上下文
几小时后回来，无需读每个 thread
APPLICABLE WHEN · 适用边界
仅当满足以下特征时投入产出比最高：
· 项目推进会持续涌现新信息
· 涉及多块独立并行工作
· 需要多个不同环境的验证证据
17 / 18

## Slide 18
模型负责智能，开发者负责引导
AI 时代的新型项目管理模式
模型负责发挥智能能力
开发者负责引导这份智能
始终锚定同一目标
沿着验证证据的路径
起点：下次启动长周期任务时
先写一份 GOALS.md
再让 AI 采访你
18 / 18