## Slide 1
OPENAI CODEX · AI COLLABORATION
让Codex长周期大项目不跑偏
OpenAI工程师分享的5个AI协作习惯深度解析
Gabriel Chua · OpenAI Codex DX Engineer
全网浏览量 890,000+ · 适用于所有支持长任务的AI编码工具

## Slide 2
BACKGROUND
为什么长周期AI任务容易跑偏？
1
核心矛盾
AI编码工具已支持连续数小时甚至数天的长周期任务，但核心痛点并非启动任务，而是在多轮迭代中避免偏离目标
2
偏移触发条件
早期假设变更、新信息涌现、对话轮次累积——都可能导致方向渐进式偏移，且难以察觉
3
理想协作模式
既要牢牢守住项目核心目标，又要为用户和AI预留"根据新证据动态调整计划"的弹性空间
范式转变：从"放养式使用AI" → "带领AI团队协同作战"

## Slide 3
ARCHITECTURE
"带AI团队"全景协作架构
主线程 · 全局协调
仅负责目标、约束、决策、项目状态四件事
决定任务委派方向，评估执行结果
不陷入具体实现细节
Worker子单元 · 并行执行
接收主线程委派的具体任务
可回溯任务使用独立thread存储完整历史
临时任务直接委派给subagent
本地线程 · 环境校验
处理需要本机环境的测试验证
登录态浏览器、本地凭据、Xcode等
发现bug回传远程修复
GOALS.md · 路线图锚点
存储项目里程碑与验证证据
按里程碑结构化记录产出、工作范围
随项目推进持续迭代更新
核心流程：里程碑完成 → 路线图审计 → 代码审查 → 推进下一步
进度同步 · 仪表盘
三段式极简汇报推送Slack
progress-dashboard.html可视化
/side指令不打断主线程探查进度

## Slide 4
01
HABIT 01
让Codex自主规划并动态维护路线图
1
口述项目想法
跳过/plan模式，直接开启对话，口述项目想法与约束，引导Codex持续提问补全上下文
2
生成初版落地计划
Codex综合对话上下文设定持久Goal，自动定义"完成所需的验证证据"
3
写入GOALS.md锚点
大项目将路线图写入GOALS.md，按里程碑结构化记录产出、工作范围、重要决策、已知阻塞
核心价值
早期阶段保持需求灵活性，无需提前撰写正式规格文档，用结构化文件作为锚点避免项目随对话漂移
实操要点
GOALS.md需随项目推进持续迭代更新，记录下一步所需证据，形成可追溯的决策链路

## Slide 5
02
HABIT 02
主线程仅负责全局协调，不陷入实现细节
主线程只聚焦4件事
目标 — 项目要达成什么
约束 — 有哪些边界条件
决策 — 做了哪些关键取舍
状态 — 项目当前进展如何
可回溯任务
使用独立thread存储完整历史，保证每块工作可独立追溯，支持多任务并行推进
临时任务
直接委派给subagent，不占用主线程上下文，执行完毕后仅汇报结论
主线程无需承载所有实现细节，统筹全局的同时保持上下文清晰

## Slide 6
03
HABIT 03
里程碑完成后先审计路线图，再review代码
路线图审计（5项检查）
1
验证里程碑是否真完成
2
下一个目标是否合理
3
是否遗漏里程碑
4
新证据是否调整工作顺序
5
"完成定义"是否仍成立
代码审查 /review
对实现代码执行系统性审查
所有操作留存独立记录
发现隐性问题提前修复
核心价值
提前发现路线图偏差与代码隐性问题，避免小问题累积导致后续大规模返工

## Slide 7
04
HABIT 04
需要本机的测试交付给"本地线程"执行
远程worker
实现功能
→
远程测试
通过基础验证
→
本地线程
环境校验
→
如发现问题
回传远程修复
→
本地复测
验证通过
远程实例承载
绝大多数开发任务
持续运行不中断
代码编写、测试、构建
本地线程专属
登录态浏览器校验
本地凭据读取
Xcode操作 / macOS权限
iOS模拟器测试
兼顾远程实例的持续运行能力与本地环境的专属校验能力

## Slide 8
05
HABIT 05
用简报和仪表盘同步全局进度
三段式极简汇报
What's done — 已完成
What's next — 下一步
Any blockers — 有无阻塞
/side 指令
在不打断主线程的前提下探查进度，传递用户新指令
Slack 同步
项目状态更新时自动推送至Slack，团队成员实时掌握进展
progress-dashboard.html
跨里程碑并行项目维护可视化仪表盘，部署为可远程访问的站点
用户无需回溯所有worker线程上下文，随时查看全局项目状态

## Slide 9
APPLY
适用场景与落地实操指南
适用边界（满足时投入产出比最高）
项目推进过程中会持续涌现新信息
涉及多块独立并行工作
需要多个不同环境的验证证据
开箱即用落地方法
一键复用
将完整协作规则粘贴进新的Codex会话，直接启动长周期项目协同
固化为技能
将实践内容截图上传给Codex，生成orchestrate-projects自定义skill

## Slide 10
INSIGHTS
关键洞察与注意事项
范式升级本质
核心并非特定工具的使用技巧，而是AI时代的新型项目管理模式。开发者从"亲自写代码的执行者"转变为"带领AI团队的技术负责人"
底层核心三要素
持久Goal与GOALS.md为AI提供不会漂移的锚点
里程碑审计与/review为项目设置多层验收关卡
简报与仪表盘将项目状态外置，避免信息仅存在于线程上下文
核心能力聚焦
定目标、拆里程碑、委派任务、验收结果、把控全局状态——这是AI时代技术负责人的核心技能栈
迁移适配提示：Gabriel的实践为个人经验，并非OpenAI官方定论。/goal、/side等指令为Codex专属能力，迁移至Claude Code、Cursor等工具时需找到对应功能替代项。但"路线图锚定+里程碑验收+远程本地分工+状态外置"的核心骨架完全通用。

## Slide 11
模型负责发挥智能能力，
而开发者的核心作用是
引导这份智能
始终锚定同一目标，沿着验证证据的路径稳步推进
Gabriel Chua · OpenAI Codex DX Engineer
x.com/gabrielchua · github.com/openai/codex