## Slide 1
CODEX · DEEP DIVE
2026 · 技术深度解析
AI 协作 · 长周期任务
让 Codex 长周期
大项目
不跑偏
OpenAI 工程师分享的 5 个 AI 协作习惯
—— 从"放养式使用"到"带领 AI 团队作战"
基于 Gabriel Chua《Collaborating with Codex on Long-Running Tasks》
01 / 15

## Slide 2
01 · 核心背景
02 / 15
THE SHIFT
从启动任务，
到守住目标
AI 编码工具已支持连续数小时甚至数天的长周期运行。核心痛点不再是能否启动任务，而是在多轮迭代、持续验证中，避免 AI 偏离项目目标。
01
早期假设变更
项目推进中，最初的判断随新信息出现而失效
02
新信息涌现
每轮迭代都可能引入需要重新调整方向的新证据
03
方向漂移累积
小偏差在长周期中被放大，最终远离原始目标

## Slide 3
02 · 作者与影响力
03 / 15
来自一线工程师的实战笔记
Gabriel Chua
OpenAI · CODEX DX ENGINEER
89万
VIEWS
全网浏览量
5
HABITS
核心协作习惯
∞
PORTABLE
可迁移至所有长任务工具
"将传统放养式使用 AI，升级为带领 AI 团队协同作战。"

## Slide 4
03 · 核心难题
04 / 15
THE CORE TENSION
通过 /goal 指令设定持久目标后，Codex 容易在推进中偏离方向——理想的协作模式，需要同时满足两个看似矛盾的要求。
REQUIREMENT 01
守住核心目标
牢牢锚定项目最初定义的方向与"完成定义"，不允许随对话漂移
REQUIREMENT 02
保留调整弹性
为用户和 AI 预留根据新证据动态调整计划的空间，而非僵硬执行

## Slide 5
04 · 全景协作架构
05 / 15
"带 AI 团队"全景架构
主线程协调 · 子单元执行 · 多层验收
MAIN THREAD
全局协调
目标 · 约束 · 决策 · 状态
↓ 委派
WORKER 01
远程执行
WORKER 02
远程执行
LOCAL THREAD
本机环境校验
SUBAGENT
临时任务
↓ 锚点与关卡
GOALS.MD
里程碑 + 验证证据
/REVIEW
代码审查关卡
路线图审计
5 项里程碑复核
DASHBOARD
全局状态外置

## Slide 6
HABIT 01 · 自主规划路线图
06 / 15
01
让 Codex 自主规划
并动态维护路线图
用结构化文件作为锚点，避免项目随对话漂移。
具体操作
01
跳过 /plan 模式直接开启对话，口述项目想法与约束，引导 Codex 持续提问补全上下文，生成初版落地计划
02
由 Codex 综合对话上下文设定持久 Goal，自动定义"完成所需的验证证据"
03
大项目将路线图写入 GOALS.md，按里程碑结构化记录产出、工作范围、重要决策、已知阻塞、下一步所需证据，随项目推进持续迭代
CORE VALUE · 核心价值
早期保持需求灵活性，无需提前撰写正式规格文档——用文件锚点对抗对话漂移

## Slide 7
HABIT 02 · 主线程协调
07 / 15
02
主线程仅负责
全局协调
不陷入实现细节，统筹全局同时保证每块工作可独立追溯。
主线程只聚焦 4 件事
01
目标 Goal
02
约束 Constraint
03
决策 Decision
04
状态 Status
可回溯的任务使用独立 thread 存储完整历史；临时任务直接委派给 subagent。主线程决定任务委派方向、评估执行结果，不承载实现细节。
CORE VALUE · 核心价值
统筹全局的同时保证每块工作可独立追溯，支持多任务并行推进

## Slide 8
HABIT 03 · 里程碑审计 + /review
08 / 15
03
里程碑完成后
先审计，再 review
在验收关卡前设置多层复核，提前发现偏差。
5 项里程碑审计（独立线程执行）
01
验证里程碑是否真正完成
02
下一个目标是否仍然合理
03
是否遗漏了某些里程碑
04
新证据是否要求调整工作顺序
05
原"完成定义"是否仍成立
/REVIEW
同步对实现代码执行审查
RECORD
所有操作留存独立记录
CORE VALUE · 核心价值
提前发现路线图偏差与代码隐性问题，避免小问题累积导致大规模返工

## Slide 9
HABIT 04 · 本地线程校验
09 / 15
04
本机测试
交给本地线程
远程持续运行，本地专属校验，两套环境协同闭环。
仅委派给本地线程的任务
远程实例承载绝大多数任务，仅以下依赖本机环境者例外：
登录态浏览器
本地凭据
Xcode
macOS 权限
iOS 模拟器
典型闭环流程
远程实现
→
远程测试
→
本地校验
→
远程修复
→
本地复测
CORE VALUE · 核心价值
兼顾远程持续运行与本地专属校验，远程线程可等待本地环境就绪后继续推进

## Slide 10
HABIT 05 · 简报与仪表盘
10 / 15
05
简报 + 仪表盘
同步全局进度
把项目状态外置，避免信息只存在线程上下文。
三段式极简汇报
WHAT'S DONE
已完成
WHAT'S NEXT
下一步
BLOCKERS
有无阻塞
/side
不打断主线程探查进度、传递新指令
dashboard.html
自定义可视化仪表盘，远程访问
CORE VALUE · 核心价值
用户无需回溯 worker 线程上下文，随时查看全局状态，大幅降低回归成本

## Slide 11
05 · 五大习惯对比
11 / 15
AT A GLANCE · 一图速览
五大协作习惯核心价值矩阵

## Slide 12
06 · 适用边界
12 / 15
WHEN TO USE · 适用边界
这套架构并非适用于所有任务。仅当项目同时满足以下三个特征时，投入产出比最高。
三项触发条件
01
持续涌现新信息
项目推进中不断出现需要重新判断的新证据
02
多块独立并行
可拆分为多个互不阻塞的并行子任务
03
多环境验证
需要多个不同环境（远程 + 本地）的验证证据

## Slide 13
07 · 范式升级
13 / 15
PARADIGM SHIFT · 范式升级本质
核心不是工具技巧，而是 AI 时代的新型项目管理——开发者从执行者，转变为带领 AI 团队的技术负责人。
BEFORE · 过去
亲自写代码的
执行者
自己完成所有实现，AI 是辅助工具
→
AFTER · 现在
带领 AI 团队的
技术负责人
定目标 · 拆里程碑 · 委派 · 验收 · 控全局

## Slide 14
08 · 底层三要素
14 / 15
THE THREE PILLARS · 三个朴素原则
真正支撑长周期任务不翻车的，并非更强的模型能力，而是三个朴素原则。
01
持久锚点
持久 Goal 与 GOALS.md 为 AI 提供不会漂移的锚点
ANTI-DRIFT
02
多层验收
里程碑审计与 /review 为项目设置多层验收关卡
QUALITY GATES
03
状态外置
简报与仪表盘将项目状态外置，避免信息仅存于线程上下文
EXTERNALIZED STATE

## Slide 15
CODEX · DEEP DIVE
END · 15 / 15
CLOSING · 核心逻辑
模型负责发挥智能能力，
开发者的核心作用是
引导这份智能始终锚定同一目标，沿着验证证据的路径稳步推进。
REFERENCES · 相关参考
原文推文 ·x.com/gabrielchua/status/2074505300766568563
作者主页 ·x.com/gabrielchua（OpenAI Codex DX Engineer）
开源仓库 ·github.com/openai/codex（harness / Goal mode）
Gabriel Chua 个人实践 · 非 OpenAI 官方定论 · 核心骨架可迁移至所有长任务工具
THANK YOU